Bước 1 : TÌm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt : vai trò rõ ràng , một việc cụ thể , có lợi ích và có thể kiểm thử bằng cách chọn loại món rồi kiểm tra kết quả |
| US2 | T - Testable chưa đạt : “đẹp” , “dễ dùng” , “hài lòng “ là những tiêu chí cảm tính , chưa có điều kiện cụ thể kiểm thử |
| US3 | N - not a user story chưa đạt về cách viết : mục này tập trung vào việc chọn công nghệ React và lợi ích bảo trì code , chưa thể hiện rõ giá trị trực tiếp cho người dùng , tuy nhiên công việc kỹ thuật vẫn được phép có trong product backlog |
| US4 | S - small chưa đạt : có quá nhiều chức năng trong một story như xem báo cáo theo nhiều tiêu chí , xuất excel và tự động gửi emal nên khó ước lượng , phát triển kiểm thử trong một sprint |

Bước 2 : sửa lỗi

- viết lại us2 với tiêu chí đo lường được

US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món

là một khách hàng ,tôi muốn giao diện đặt món có hướng dẫn rõ ràng và dễ thao tắc, để hoàn thành việc đặt món thuận tiện hơn

Tiêu chí chấp nhận :

- ít nhất 90 % người dùng thử nghiệm hoàn thành đặt món mà không cần trợ giúp

- người dùng có thể hoàn thành thao tắc đặt món trong tối đa 3 phút khi đã chọn món và địa chỉ giao hàng

b) Tách US4 thành cây Epic -> Feature -> User Story

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu

Mục tiêu: Giúp ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của FoodNow.

l

### Feature: Báo cáo doanh thu

Cung cấp báo cáo doanh thu và hỗ trợ ban quản lý nhận thông tin kinh doanh.

|

US4.1

Xem báo cáo doanh thu

Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng và lọc theo khu vực hoặc nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

US4.2

Xuất và gửi báo cáo

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và gửi báo cáo qua email cho ban giám đốc, để chia sẻ số liệu kinh doanh thuận tiện.

Bước 3. Xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog

| Ưu tiên | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Chức năng cốt lõi giúp khách tìm món nhanh, phạm vi tương đối nhỏ. |
| 2 | US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món | Hỗ trợ hoàn thành đặt món thuận tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Cung cấp dữ liệu cần thiết để admin theo dõi hoạt động kinh doanh. |
| 4 | US4.2 – Xuất và gửi báo cáo | Mở rộng khả năng chia sẻ báo cáo, có thể thực hiện sau khi chức năng xem báo cáo đã sẵn sàng. |

## b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

DEEP gồm 4 nguyên tắc:

- D – Detailed appropriately: Chi tiết vừa đủ; story sắp làm cần rõ hơn story ở xa.

- E – Estimated: Được nhóm ước lượng công sức hoặc độ phức tạp.

- E – Emergent: Backlog có thể thay đổi, bổ sung khi hiểu rõ sản phẩm hơn.

- P – Prioritized: Được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Với US1 – Lọc nhà hàng theo loại món, trước khi đưa vào Sprint, nhóm cần:

- Làm rõ các loại món được phép lọc.

- Xác định cách chọn loại món và cách hiển thị kết quả.

- Viết Acceptance Criteria cụ thể, có thể kiểm thử.

- Ước lượng story bằng điểm Story Point hoặc phương pháp nhóm đang sử dụng.

- Kiểm tra các phụ thuộc và thống nhất điều kiện hoàn thành (Definition of Done).

- Xác nhận story đủ nhỏ, rõ ràng và khả thi trong Sprint.