Phần 1: Rà soát

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng/Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI ví RikkeiPay mới làm được 75% và chưa qua Integration Test chưa đạt DoD, tính 0 SP, không được cộng phần trăm |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Dữ liệu ngày 1 và ngày 2 số SP còn lại đều giữ nguyên ở mức 21 SP, phản ánh công việc bị chững lại, đúng là tín hiệu để đội thảo luận |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Actual Line phản ánh đúng công việc thực tế còn lại, không được tự ý sửa số liệu cho khớp đẹp với Ideal Line |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Phần 2: Tính lại

Các PBI đạt Done trong Sprint 4:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP

-> Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP