Nhiệm vụ 1:  Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | - Trước khi phiên live bắt đầu, người tạo hủy phiên live thì sẽ ra sao? - Hệ thống cập nhật trạng thái phiên lai như thế nào? - Thời gian tạo phiên live giới hạn như thế nào |
| LS03 |  | X | - Hệ thống sẽ xử lý khi 2 người dùng đặt hàng sản phẩm cuối cùng cùng lúc như thế nào? |

Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 logic trạng thái, nhưng PO xác nhận chỉ cần trạng thái tĩnh tương đương LS02 |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | 3 AC liên kết phức tạp và có rủi ro lớn hơn LS02 rõ rệt |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Vì Story Point đo độ phức tạp tương đối, không phải thời gian cùng một story, người có kinh nghiệm làm 2 giờ, người mới làm 8 giờ, nhưng SP vẫn là một con số chung cho cả đội. Nhóm dùng Velocity thực tế qua nhiều Sprint để dự báo khối lượng Sprint sau mà không cần quy đổi SP sang giờ. Cố định 1 SP = 4 giờ sẽ gây áp lực thời gian và làm mất ước lượng tương đối