Phần 1: Rà kế hoạch

| Mã | Phù hợp/ Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp |  | Giữ nguyên Product Owner nhắc lại Sprint Goal để định hướng buổi họp |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Thay vì báo cáo tiến độ. Developers trực tiếp trình bày và demo kết quả sản phẩm cụ thể |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2, QT3 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment, PBI-42 và PBI-44 thông báo rõ là chưa Done kèm số liệu. Developers demo trực tiếp hành trình người dùng |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3, QT4 | Mở không gian trao đổi hai chiều thay vì để Chủ cửa hàng nghiệm thu toàn bộ. Câu hỏi mở: "Mọi người có góp ý gì sau khi trực tiếp thao tác tính năng tra cứu đơn hàng?" Ghi nhận Feedback: Mọi ý kiến đóng góp được ghi lại vào Product Backlog để xem xét cho các Sprint sau |

Phần 2: Trạng thái PBI

| PBI | Done/Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã đạt điều kiện Done chạy ổn định trên môi trường thử nghiệm, 60/60 kiểm thử chính đạt, không còn lỗi nghiêm trọng |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì 6/80 ca bị phân loại sai và còn 1 lỗi mức nghiêm trọng cao chưa xử lý |

Phần 3: Xử lý tình huống

Số liệu PBI-42 và PBI-44 cần nêu công khai giấu đi sẽ mất tin tưởng khi lỗi lộ ra sau. Feedback của Chủ cửa hàng được ghi nhận và PO xem xét vào Backlog, không cam kết Sprint sau. Trưởng nhóm CSKH nên được mời vì góc nhìn của họ trái chiều với Chủ cửa hàng và trực tiếp liên quan Sprint Goal thiếu góc nhìn này thì Feedback thu được không đầy đủ